Sistema de ventas de calzado femenino de la zapatería "Creaciones Asbleidy"

Acta de Reunión

Proyecto: / Sistema de ventas de calzado femenino de la zapatería "Creaciones Asbleidy"	Lugar de la Reunión: Zoom / Fecha: 27 noviembre 2021
Aprobada por: María de los Angeles Durán C. / Fecha: 27 noviembre 2021	Aprobada por parte del Empresa Suministradora por: Creaciones Asbleidy / Fecha: 27 noviembre 2021

Versión: 0200
Fecha: 27 noviembre 2021

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Creaciones Asbleidy.

HOJA DE CONTROL

Organismo	Creaciones Asbleidy
Proyecto	Sistema de ventas de calzado femenino de la zapatería "Creaciones Asbleidy"
Entregable	Acta de Reunión
Autor	Creaciones Asbleidy
Versión/Edición	0200	Fecha Versión	27/11/2021
		Nº Total de Páginas

# LISTA DE CONVOCADOS

Nombre y Apellidos	Rol	ASISTE (S/N)
Yulieth Asbleidy Blanco Sandoval	Dueño de Producto	S
Anderson David Hernández Carrillo	Implementadores	S
Maryury Alejandra Medina Martínez	Diseñadores	S
María de los Angeles Durán Carreño	Scrum Master	S

# AGENDA DE LA REUNIÓN
## Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Saludo y toma de asistencia	2 minutos	Angeles
2	Retroalimentación de la reunión pasada, revisar tareas pendientes	3 minutos	Angeles
3	Explicar cada una de las plantillas creadas en Balsamiq Mockups 3.	5 minutos	Angeles y Anderson
4	Mostrar el Froned del sistema de escritorio	3 minutos	Yulieth y Maryury
5	Retroalimentación y asignación de avances	2 minutos	Todos los miembros del equipo

## Objetivos Principales
- Revisar avances
- Mostrar plantillas en Balzamiq
- Presentar el froned
- Asignar nuevos avances

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Primero se llevó a cabo el saludo y toma de asistencia de cada uno de los integrantes del equipo esto lo realizó el Scrum Máster, luego se dio una pequeña retroalimentación de la reunión pasada, revisando el cumplimiento de acuerdos y tareas que estaban pendientes por cada integrante del grupo, posteriormente se mostraron las plantillas en balzamiq de como se vería el sistema de escritorio eso fue por parte de Anderson y Angeles, seguidamente se mostró el código en java de como iba quedando la implementación de cada una de las plantillas antes presentadas, la reunión finalizó acordando que se debía subir lo presentado al repositorio de github y que la entrega final del proyecto se debe hacer el 12 de diciembre 2021.
# ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Subir las plantillas de balzamiq al repositorio de Github	Angeles y Anderson	28 octubre	Confirmado
Subir el código de java al repositorio	Yulieth y Maryury	28 octubre	Confirmado

# PUNTOS PENDIENTES

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista
Subir al repositorio Github las plantillas de Balzamiq y el froned	Todos los integrantes	28 noviembre
Entrega del sistema de información completo	Todos los integrantes	12 diciembre

# PRÓXIMAS REUNIONES
Entrega del informe final se realizará el día 12 de diciembre 2021